# Guía individual — Persona 3: formularios y paciente

# Acuerdo inicial del equipo

La Persona 1 es Scrum Master y propietaria del fork común: crea el fork, invita a las Personas 2, 3 y 4 y prepara el commit base. La Persona 3 mantiene su responsabilidad QA de formularios y paciente. El grupo elige por separado al integrador de los Pull Requests (PR) y a los revisores. Registren nombres, usuarios de GitHub, URL del fork y alcance acordado. Las historias y casos del material base son una propuesta ajustable.

# Responsabilidad y archivos

Rama sugerida: qa/pacientes. Mantener entrega-qa/aportes/persona-3.md; revisar HU-01/HU-03 y TC-02, TC-05, TC-06 en entrega-qa/03-historias-y-test-cases.md; revisar solo el bloque de paciente de entrega-qa/cypress/e2e/portal_hospital.cy.js. Coordinar cualquier cambio al mismo script con las Personas 2 y 4.

# Pasos de trabajo

1. Recibir y aceptar la invitación de la Persona 1 al fork común. Esperar su confirmación de que subió el commit base. Después clonar el fork y confirmar que git remote -v apunta a él, no al repositorio original.

2. Desde main actualizado, crear la rama qa/pacientes y editar el archivo de aporte propio.

3. Verificar formularios de registro y acceso. Ejecutar registro con correo único example.test, login válido e inválido; usar únicamente datos ficticios.

4. Por caso anotar pasos, datos, esperado, observado, estado, hora y evidencia. Registrar el identificador ficticio del run y el mensaje real del login inválido. No ocultar fallos ni completar resultados no observados.

5. Copiar PERSONA_3_TC02, PERSONA_3_TC06 y PERSONA_3_REGISTRO desde codigo-por-persona/persona-3.md a sus marcadores en el .cy.js. Ejecutar los tests independientes; el flujo completo seguirá omitido hasta el PR de Persona 4.

6. Hacer commit solo de archivos modificados y abrir PR hacia main del fork común. Solicitar revisión a otra persona; responder observaciones antes del merge.

# Código y archivos que sube esta persona

El test JavaScript final es un solo archivo compartido: entrega-qa/cypress/e2e/portal_hospital.cy.js. En qa/pacientes, la Persona 3 añade TC-02, TC-06 y el registro/login del paciente en el flujo completo. Los bloques exactos están en codigo-por-persona/persona-3.md, compartido por separado. loginPatient() ya está en la plantilla; puede corregirlo si encuentra un defecto. La cita posterior pertenece a la Persona 4.

Los archivos obligatorios del PR son entrega-qa/aportes/persona-3.md y el .cy.js con código nuevo. Añade entrega-qa/03-historias-y-test-cases.md y su Word si corrigió los casos. Desde el clon del fork de la Persona 1:

## Comandos de la rama y Pull Request

git switch main
git pull --ff-only origin main
git switch -c qa/pacientes
# Editar el aporte propio y pegar los tres bloques PERSONA_3 en el JS.
git status --short
git add entrega-qa/aportes/persona-3.md
git add entrega-qa/03-historias-y-test-cases.md entrega-qa/documentos/Casos_de_Prueba_Hospital.docx
git add entrega-qa/cypress/e2e/portal_hospital.cy.js
git status --short
git commit -m "test(qa): pacientes persona 3"
git push -u origin qa/pacientes

En GitHub, abrir PR con base `main` del fork común y compare `qa/pacientes`. Incluir salida real de los comandos, evidencias y defectos. No subir datos personales reales ni node_modules/.

# Qué poner en el PR y entregar al grupo

Título QA — pacientes TC-02/05/06; HU/TC cubiertos, cambios y motivo, comandos y resultados observados, evidencia sin datos reales, defectos y nombre del revisor. El archivo aportes/persona-3.md debe quedar completo con el enlace al PR. Entregar al integrador resultados verificables para actualizar el registro común; el destino final de Word y JS es la plataforma de clase.